广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）机械租赁招标文件

分包单位（乙方）：

我中机中联工程有限公司(甲方)所属广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）机械租赁采用招标方式确定分包单位，技术规范要求如下：

| 序号 | 流程项 | 时间 | 基本要求、原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方提 出采购需求及相关要求并 交底 | / | 1.详见：报价格式。 2.如遇修改，甲方会及时通知分包单位。 3.乙方自行现场踏勘,并对安全负责。 |
| 2 | 分包单位报送报价 | 截至时间：2019年 4 月 28 日15:00前 | 1、报送地点：重庆市渝州路17号A座27楼工程部。 2、接收人：李翔电话:17783040806 3、要求分包单位密封报价（密封袋加盖骑缝章）。 |
| 3 | 开标、确定分包单位 | / | 1、确定分包单位原则：合理低价原则。 |

甲方：中机中联工程有限公司

2018年3月      日

广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）机械租赁报价表

| 工作内容 | 数量(暂定） | 时间（暂定） | 单价（含税单价） | 单价（不含税单价） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT420（挖机包月租赁） | 4台 | 4个月 |  |  |  |  |  |
| CAT420（炮机计时租赁） | 2台 | 300小时 |  |  |  |  |  |
| 小松200（挖机包月租赁） | 3台 | 3个月 |  |  |  |  |  |
| 50装载机 | 3台 | 4个月 |  |  |  |  |  |
| 推土机FX-4170 | 3台 | 4个月 |  |  |  |  |  |
| 渣车（18方） | 12台 | 2个月 |  |  |  |  | 内转（500米内），含油费及人工。 |
| 渣车（18方） | 15台 | 2个月 |  |  |  |  | 5KM以内，含油费及人工。 |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上单价分为含税单价（包括了人工费用、汽柴油费(除注明不含外油费项外)、机械进出场费、机械维修费用、风险费、税金等全部费用）、不含税单价（包括了人工费用、汽柴油费(除注明不含外油费项外)、机械进出场费、机械维修费用、风险费全部费用，税金除外）。价格在合同执行过程中不调整，按实际完成的工程量计算。

2、由于国家增值税税率正在改革，后期应根据国家税率调整政策具实开票。投标人应结合现在费率考虑后期税率进行综合报价。

- 3、项目地址：广安市前锋区。

- 4、此表工程量与时间为暂估量，实际工程量以竣工结算量为准。

5、甲方不提供食宿条件。

6、报价单位将严格遵守项目管理规定，如有违反愿接受项目部的相应处罚。

报价单位：

联系人：

合同模板

广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）机械租赁

甲方：中机中联工程有限公司      （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

甲方因广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）施工需要，从乙方租赁挖机，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和完全理解本合同条款的情况下，签订本合同。

一、租赁设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 本合同暂定总价为         元（大写：           ）。开增值税专用发票。

- 以上价格包含机械费、进出场费、司机工资、时租机械油费（月租挖机不含油费，油费由甲方附则 ）利润、税金等与机械使用有关费用。

- 工程量以实际签证资料，进行竣工结算。

二、 付款方式：

1、月结当月租金的50%，每次付款乙方需要提供增值税专用发票。

2、乙方开户行为：

账号：

三、争议解决方式：

1、本合同的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交合同签署地人民法院诉讼。

四、承诺

1.甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定向甲方提供机具及操作人员，确保工程质量和安全。发生特殊情况积极配合甲方机具调配等。

3.合同当事人通过招投标形式签订租赁合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

本合同签约地：

本协议双方签字盖章后生效。本协议壹式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲 方：中机中联工程有限公司        乙方：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

法定代表人：                        法定代表人：

（或授权委托人）：                  （或授权委托人）：

日期：年  月   日                   日期：年   月  日